| HORA INICIO: 9:02 | HORA FINALIZACIÓN: 9:50 |
| --- | --- |

| SECTOR | PARTICIPANTES |
| --- | --- |
| GERENCIA GENERAL | Vaninna Trombert |
| ADMISIÓN/ENFERMERÍA | Silvio Sottini |
| SISTEMAS/COMERCIAL | Matías Ávila |
| RECURSOS HUMANOS | Rosario Brunengo |
| FARMACIA | Ftica. Gabriela Fabbiani |
| FACTURACIÓN | Santiago Carbó |
| CLÍNICA MÉDICA | Emiliana Silva |
| CONSULTORES | Gabriel Rasullo/ Rolando Costa |

| OBJETIVO | Presentación de propuestas para realizar el seguimiento de la carga de datos de las indicaciones médicas en el sistema de Historia Clínica digital |
| --- | --- |

| TEMAS A TRATAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | TEMA | RESOLUCIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
| FACT. | Comunicar a los médicos la forma de ingreso de los datos de las indicaciones médicas en el sistema de historia clínica digital | Confeccionar un video instructivo subtitulado sobre cómo realizar la carga de datos de las indicaciones médicas en el sistema para compartirlo en el grupo de médicos | Matías Ávila | 7 días |
|  |  | Compartir el video instructivo en el grupo de wsp de médicos | Brenda Schneider | Mismo día de entrega del video |
| FACT. | Cuantificar la carga de datos del Cemed, estableciendo los datos que se van a medir como ambulatorios. | Crear los ítems necesarios para habilitar la carga de datos de indicaciones médicas del Cemed. Presentar indicadores de ítems cargados en Cemed | Matías Ávila Silvio sottini | 15 dìas |
| FACT | Trabajar con el área Polivalente la carga de datos de indicaciones médicas en el sistema | Hablar con el Dr. Castarataro para que se realice esta tarea | Silvio Sottini Santiago Carbó | 7 días |
| FACT | Se realizan pedidos de medicación que no es habitual y que tiene un alto costo de compra sin tener claro si la OS lo autoriza | Hablar con el Dr. Vergara para que se resuelva qué hacer en los casos de medicaciones extraordinarias, que se consulte con la OS y se puedan autorizar | Vaninna Trombert | 7 días |
| FACT | Los resultados de los análisis de Laboratorio se entregan en papel física lo que obstaculiza una eficiente gestión de los tiempos | Presentar una nota al dueño del servicio de Laboratorio de análisis Clínicos manifestando la inconveniencia de no tener digitalizados los resultados de los análisis | Matías Ávila | 7 días |
| FACT | Se observa medicación que es costosa en las indicaciones médicas | Compartir con la Dra. Emiliana Silva los datos que Facturación tiene sobre la medicación de alto costo que se indica en Internación General | Santiago Carbó | 7 días |